Załącznik 1

UMOWA ZP /15/2014

zawarta w dniu   _______________roku pomiędzy :

Sanatoria Dolnośląskie” Sp. o.o. z siedzibą w Sokołowsku przy ulicy Parkowej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000128228, NIP 886-10-10-961, Regon 890314440, kapitał zakładowy 32 367 000,00 zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Barbarę Grzegorczyk zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a ..................................................................

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, została zawarta niniejsza Umowa o następującej treści:

Niniejsza Umowa jest wynikiem rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu ........................ r.  .

§ 1

Przedmiot Umowy.

Zakres prac  obejmuje  budowę agregatu prądotwórczego wraz z linią  kablową dla zasilania rezerwowego budynku Specjalistycznego Szpitalu Chorób Płuc w Rościszowie  wykonanie  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

§2

Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym obowiązującym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji projektowej

§ 3

Kolejność ważności dokumentów.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót budowlano-montażowych określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

- Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

c) Dokumentacja projektowa

§ 4

Obowiązki Zamawiającego.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie protokolarne Terenu Budowy w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów umożliwiające rozpoczęcie i realizację przedmiotu Umowy. Przekazanie Terenu Budowy odbędzie się po przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiednich polis ubezpieczeniowych określonych w § 9 Umowy.

2. 	Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.

3.	Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

5.   Dokonanie odbioru końcowego robót.

6. 	Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

7.	Powołanie komisji w celu dokonania odbioru - przed upływem okresu gwarancji jakości.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Zgłosić rozpoczęcie budowy oraz nabyć i zarejestrować dziennik budowy.

- Przejąć Teren Budowy, w tym:

- doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru przez cały okres wykonywania robót,

- oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy,

- umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zapewnić stały i wykwalifikowany personel, materiały, urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac, przedłożyć Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.

- Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, pracownikom organów państwowych celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

- Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na terenie budowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla stron trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

- Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, Dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przedstawić polisy i dokumenty ubezpieczeniowe do wglądu i odnotowania 
w dzienniku  budowy Inspektorowi Nadzoru najpóźniej w ciągu 14 dni od  zawarcia
Umowy.

- Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.

- Po zakończeniu robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

- Na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

- Dokonywać obmiarów zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji przedmiotu Umowy.

- Realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót.

- Usunąć niezwłocznie ujawnione wady przedmiotu Umowy.

- Zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez Podwykonawców.

- Zapewnić ogólny dozór Terenu Budowy.

- Zapewnić ochronę przed uszkodzeniem wykonanych przez siebie robót do momentu odbioru przez Zamawiającego.

§ 6

## Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- W ciągu 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych prac

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych na każde żądanie Zamawiającego będzie aktualizował Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 7

Podzlecanie robót.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie określonych prac Podwykonawcom przed ich zleceniem. Wnioskując o akceptację przez Zamawiającego Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z projektem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę odpowiedniego doświadczenia ( zgodnego z SIWZ) w wykonywaniu typu robót, które zostały mu zlecone do wykonania przez Wykonawcę.

- Zamawiający wyrazi zgodę na Podwykonawców wyłącznie dla zakresów robót podanych przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie.

- Jeżeli w ciągu 5 dni od momentu przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu do umowy, uznaje się, że została ona zaakceptowana. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od momentu podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię podpisanej umowy z Podwykonawcą.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.

- Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót budowlanych lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlano-montażowe, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, nie później niż w terminie 5 dni od daty zgłoszenia żądania, udokumentuje zapłatę dokonaną przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy za realizację świadczeń objętych umową. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami zapisu, umożliwiającego Zamawiającemu wystawienie w/w żądania.

- Wykonawca ma obowiązek regulować swoje zobowiązania względem Podwykonawców niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zapłaty za wykonanie części umowy realizowanych przez Podwykonawców w terminie 30 dni od daty dostarczenia wykonawcy lub podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty. Niestosowanie się do tego ustępu może być podstawą do natychmiastowego wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy i uregulowania zadłużenia bezpośrednio Podwykonawcy, z zachowaniem postanowień artykułu 143c Ustawy PZP.

§ 8

Opóźnienie robót.

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie robót budowlano-montażowych w chwili wystąpienia takiej okoliczności.

- Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie, o jaki termin wykonania robót może ulec przesunięciu. Zawiadomienia te powinny zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na w/w przyczynę w opóźnieniu wykonania robót (z wyłączeniem siły wyższej).

- Jeżeli, w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 14 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy Zamawiający może przerwać wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy lub zlecić realizację niewykonanych robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione koszty zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W wyżej opisanym przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty budowlano-montażowe, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

- W przypadku przerwania robót lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach określonych powyżej, dokonany zostanie odbiór wykonanych robót. Z czynności odbiorowych sporządzony będzie protokół zdawczo-odbiorczy, który określi m.in. procentowe wykonanie robót budowlano-montażowych, co będzie stanowić podstawę do obliczenia  wynagrodzenie Wykonawcy. Jednocześnie wyznaczony zostanie termin na opróżnienie Terenu Budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

§ 9

Ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych 
i przedstawienia polis na wypadek powstania szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Ubezpieczeniu podlegać będą:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, kradzieży, huraganu, zalania, powodzi i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

3.	Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana podlegają akceptacji Zamawiającego.

4. 	Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy.

5. 	O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie, (co do przedmiotu lub wartości ubezpieczenia) terminie określonym w ust. 4, uczyni to Zamawiający na jego koszt dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również w przypadku nie odnowienia umów ubezpieczenia lub nie opłacenia składek na ubezpieczenie.

6.	Wszelkie szkody nie pokryte zawartymi przez Wykonawcę umowami ubezpieczeniowymi   lub nie odzyskanie od ubezpieczycieli będą obciążały Wykonawcę stosownie do jego odpowiedzialności za daną szkodę.

§ 10

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

Zakończenie robót budowlano montażowych, rozruch technologiczny i oddanie  do eksploatacji nie później niż  do ………………..

§ 11

Odbiory.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

  - robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

  - częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub, dla których został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru,

  - końcowy - polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu Umowy w tym oddanie kotłowni do eksploatacji

  - pogwarancyjny(ostateczny) - z upływem okresu gwarancji jakości

- Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy do eksploatacji. Z przekazania sporządzony zostanie Protokół przejęcia. Wzór Protokołu Przejęcia przygotuje Zamawiający.

§ 12

Gwarancja jakości.

1. 	Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na roboty budowlano-montażowe i zamontowane urządzenia – 5 lat

2. 	Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.

3. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do gwarancji jakości.

4. 	O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od ich ujawnienia.

5. 	Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

6. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie 2 dni, od daty zgłoszenia- chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy.

§ 13

Kary umowne i odszkodowania.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 pkt 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 16 pkt 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu Umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w §16 pkt 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

  - za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 pkt 1.

- Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w artykule 145 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części Umowy.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 14

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie jest wymagane

§ 15

Odpowiedzialność.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich i ich majątku, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

  - za odpowiednie wykonanie robót, wykorzystane materiały i urządzenia, przyjęte technologie, metody realizacji inwestycji oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy,

  - za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci,

  - za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,

  - za wszelkie związane z wykonaniem robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

  - za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,

  - za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania instalacji, urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą instalacji i urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne.

§ 16

Wynagrodzenie.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstępnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: .................................. zł netto. netto słownie: ..............................................

brutto : ..........................brutto słownie: ................................................

- Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu, opisanej wcześniej przez Inwestora Zastępczego faktury wraz z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zestawieniami robót i kosztorysami oraz przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty jego zobowiązań wobec zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców.

- W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwoty do wypłaty dokonuje Inwestor Zastępczy i Inspektor Nadzoru,

- Stosując postanowienia i przesłanki art. 143c Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może dokonać zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy bądź dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

§ 17

Odstąpienie od Umowy.

- Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych Umowie 
i określonych w przepisach prawa.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy.

  - takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem robót budowlanych, które powoduje niemożność ukończenia robót w określonym terminie.

  - wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych z naruszeniem Umowy,

- Odstąpienie od Umowy, określone w ust.2 punkt 1) nie jest odstąpieniem od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu której odstąpiono od Umowy ,

- sporządzenie wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenu Budowy jest niezbędne,

- wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających .

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 18

Postanowienia różne.

- Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji Umowy właściwe są miejscowe sądy powszechne dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:										WYKONAWCA:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

| …………………..…..dnia…………………….… | …………………………………………………… …………………………………………….......... |
| --- | --- |
|  | podpis i pieczęć osób upoważnionych |