Sokołowsko: roboty budowlane, obejmujące: Zadanie 1: zmiany w kanalizacji deszczowej
Numer ogłoszenia: 118505 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko, woj. dolnośląskie, tel. 74 8458240, faks 74 8458237 , strona internetowa www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlane, obejmujące: Zadanie 1: zmiany w kanalizacji deszczowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: roboty budowlane, obejmujące: Zadanie 1: zmiany w kanalizacji deszczowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

- 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie ZWR ze względu na fakt, że zaszła pilna potrzeba udzielenia zamówień, które nie mieszczą się w przedmiocie zamówienia podstawowego (ryczałcie umowy bazowej zp 38/2014). Zadanie 1: zmiany w kanalizacji deszczowej - Wykonawca miał za zadanie wpięcie wykonanej instalacji deszczowej do istniejącej kanalizacji (pozioma rura PCV). Po wykonaniu kanalizacji deszczozwej i odkryciu terenu okazało się, że widniejąca w projekcie rura pcv nie istnieje, a w jej miejscu występuje koryto murowane, którego stan wymagał naprawy ze wzglęu na duże prawdopodobieństwo zapychania się i przecieków w najbliższej przyszłości. Wykonawca mógłby się wpiąć do tego koryta, roboty musiałyby być odebrane, ale w najbliższej przyszłości zaszłaby zapewne konieczność remontu/wymiany tego odcinka, który i tak wykraczał poza przedmiot zamówienia. Zamówienie może być udzielone tylko jednemu Wykonawcy ze względu na wyjątkowa sytuacje niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Wykonawca nie wyraził ponadto zgody na wejście innego podmiotu na plac budowy (jeden kierownik budowy i brak zgody wykonawcy na wejście innych podmiotów na plac budowy i wzięcia odpowiedzialności za te podmioty, a także ze wzgl. związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów (prawa gwarancyjnego do wykonanych robót) uzasadnienie prawne: art.67 ust.1 pkt 3 ustawy pzp

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Zadanie 1: zmiany w kanalizacji deszczowej

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- TWS Grupa Budowlana Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul Kościuszki 124A, 50-439 Wrocław, ul Kościuszki 124A, 50-439 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.