UMOWA  Nr  ZP 49/2015

zawarta w dniu ……………., Sokołowsku pomiędzy:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, 58-351 Sokołowsko

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000128228;

posiadającą NIP 886-10-10-961 oraz REGON 890314440

reprezentowaną przez:

Radosława Zagrodnika  – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

……………………………………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Po przeprowadzeniu przez Zamawiającego zapytania ofertowego, dla którego na mocy art.  4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013.907 j.t. Z późn.zm.) nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytania ofertowego Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek wykonania usługi projektowej dot. obiektu „Waligóra” polegającej na (w zależności od zadania):

Zadanie 1 - Projekt oświetlenia wewnątrz obiektu (dobór opraw oświetleniowych  wraz  z dokonaniem obliczeń i doborem  mocy opraw dla zapewnienia wymaganych parametrów natężenia oświetlenia)  oraz projekt oświetlenia na zewnątrz obiektu.

Zadanie 2 - Projekt małej architektury , nasadzeń, zagospodarowania skarpy wraz  ze wzmocnieniem istniejącego muru oporowego, ogrodzeniem terenu.

Zadanie 3 - Projekt aranżacji wnętrz obiektu Waligóra (dekoracje okienne , dobór mebli do pokoi pacjentów i innych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego)

- Wykonawca oświadcza, iż, posiada środki, wiedzę, doświadczenie, oraz dysponuje osobami zdolnymi do realizacji umowy oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób z pomocą, których zobowiązanie wykonuje, jak za działania i zaniechania własne.

§ 2

- Zakres opracowania winien obejmować (w zależności od zadania):

Zadanie 1:

- Inwentaryzację do celów projektowych.

- Projekt oświetlenia (oprawy oświetleniowe - oświetlenie LED dobrane na pdst. obliczeń, w celu uzyskania wymaganych parametrów oświetlenia) obiektu Waligóra

- Kosztorys inwestorski , przedmiar robót  i osobne zestawienia opraw oświetleniowych, zarówno sumarycznie, jak i w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia.

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Zadanie 2

- Inwentaryzację do celów projektowych.

- Projekt zagospodarowania terenu wokół obiektu Waligóra (mała architektura, oświetlenie , zieleń, zagospodarowanie skarpy, remont muru oporowego, wymiana kostki brukowej, ogrodzenie wzdłuż rzeki)

- Kosztorys inwestorski i przedmiar robót

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

Zadanie 3:

- Inwentaryzację do celów projektowych.

- Projekt aranżacji wnętrz (dekoracje okienne (karnisze, zasłony, firany, rolety), meble, dodatki do pokoi) obiektu Waligóra

- Kosztorys inwestorski , przedmiar robót  i osobne zestawienia mebli, dodatków do pokoi innych zaprojektowanych przedmiotów wymagających zakupu, zarówno sumarycznie, jak i w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia. Dodatkowo specyfikacja (opis) mebli, dodatków itp. (przykładowe wzory).

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami dojazdu do miejsca wykonywania usługi. Koszty dojazdu są wliczone w cenę usługi.

- W ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego  w trakcie realizacji inwestycji, na podstawie wykonanego przedmiotu umowy oraz do ewentualnej zmiany projektu lub aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego i innych dokumentów.

- Usługi wykonywane będą zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

6) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

7) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Przekazana dokumentacja będzie spójna, skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet dokumentów. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawca w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań osób.

6. Wykonawca zaprojektuje rozwiązania oparte o materiały powszechnie dopuszczone do stosowania i obrotu, zapewniając jednocześnie jak największą konkurencję w wyborze tych materiałów.

7. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, na bieżąco omawiając proponowane rozwiązania.

§ 3

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej po 2 koncepcje projektów stanowiących przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni  kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dokona wyboru ostatecznej koncepcji w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania koncepcji.

  - Dokumentacja w ostatecznej formie będzie przekazana w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wyboru koncepcji przez Zamawiającego, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

  - Zamawiający zgłosi ewentualne zastrzeżenia do przedłożonego opracowania w terminie 7 dni od momentu protokolarnego przejęcia dokumentacji.

  - Wykonawca ma obowiązek usunąć nieprawidłowości w opracowaniu w terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji Zamawiającego tak, aby możliwe było podpisanie protokołu bez uwag.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w ust 1 w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (2 x modyfikowalnej w formacie ath oraz 2x niemodyfikowalnej w formacie PDF).

  - Protokół odbioru podpisany bez uwag ze strony Zamawiającego stanowi podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany Przedmiot umowy.

§ 4

1. Do wzajemnych kontaktów strony wyznaczają następujące osoby:

- ze strony Zamawiającego:

Andrzeja Lipińskiego , Ireneusza  Grzybowskiego, Marzenę Górską - Pyrz

- ze strony Wykonawcy:

…………………………..

- W przypadku zmiany osób, które uczestniczą w bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Nie jest to traktowane jak zmiana umowy.

- Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych w umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, wskazanym w ofercie, o ile nie wpłynie to na wykonanie przedmiotu umowy, a osoby wskazane jako podwykonawcy posiadały będą wymagane kwalifikacje.

- Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość prac podwykonawców tak jak za działania własne.

§ 5

1. Za prawidłowo wykonane usługi, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie (w zależności od zadania):

Zadanie 1: Netto …………………… Brutto …………………..

Zadanie 2: Netto …………………… Brutto …………………..

Zadanie 3: Netto …………………… Brutto …………………..

2. W cenę usługi brutto, o której mowa w ust. 1 wliczone są wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

3. Wykonawca wystawia fakturę na podstawie obustronnie podpisanego bez uwag ze strony Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji.

4. Faktura płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną usługę.

5. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Za  opóźnienie w zapłacie Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia lub wstrzymanie płatności, które nie były spowodowane jego działaniem. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie rościł praw do wypłaty odsetek ustawowych w przypadku opóźnień wypłaty wynagrodzenia z przyczyn określonych w niniejszym ustępie.

7. W przypadku, gdy treść faktury VAT nie będzie odpowiadała wymogom określonym przepisami prawa, bądź gdy faktura VAT będzie budziła uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do danych w niej zawartych, Zamawiający nie przyjmuje faktury VAT lub zwróci fakturę VAT Wykonawcy w celu uzupełnienia lub poprawienia zapisów. W przypadku uzasadnionego nie przyjęcia faktury VAT lub jej zwrotu, bieg terminu zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna się w dniu przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

§ 6

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi - w wysokości 100 zł brutto

b)  za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z reklamacji – w wysokości 100 zł brutto.

c) za pozostałe przypadki wykonania usługi niezgodnie z wymogami umowy – w wysokości 20% wartości zamówionej usługi.

2. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 5, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości nieopłaconych faktur, z zastrzeżeniem §5 ust.7 umowy

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności powstałych po stronie Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) i b) wynosi więcej niż 14 dni lub gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej i winno być zrealizowane nie później niż w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

§ 8

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Każdy pobyt potwierdzany będzie przez Zamawiającego na karcie nadzoru autorskiego prowadzonej przez Wykonawcę

- Nadzór autorski obejmuje:

  - kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami,

  - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

  - uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

  - nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

- udział w ewentualnych komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zostało wliczone w wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1.

- Wykonawca zostanie wezwany w celu pełnienia nadzoru autorskiego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

- Niestawienie się Wykonawcy w celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3, spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 6 ust. 1 lit a)

§ 10

    - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w szczególności zaś dotyczących rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń, specyfiki działania, danych osobowych i innych informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa, w czasie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

    - W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania tajemnicy, Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

§ 11

      - Wykonawca udziela na okres gwarancji jakości na przedmiot umowy, który rozpoczyna swój bieg wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego prac realizowanych przez Zamawiającego (bez wad) według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad.

      - Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy, której ustawowy okres wynosi 1 rok.

      - Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (art. 568 k.c.).

      - Ustala się 5 –dniowy termin na naprawienie wady, licząc od momentu zgłoszenia Wykonawcy wady.

§ 12

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu obowiązujących przepisów

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, a prawo Wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, z chwilą wykonania Przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru dokumentacji bez wad Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 3, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

    - używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót,

    - utrwalania i zwielokrotniania i rozporządzania kopiami,

    - wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

    - rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

    - nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcę osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

    - rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego prac, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, wykonania dodatkowych projektów, itp.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją Przedmiotu umowy, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał, i nie zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna jest od wad prawnych.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 14

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

###### ZAMAWIAJĄCY      								WYKONAWCA