Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA nr ZP/10/2010

zawarta w dniu ……2010 r., Sokołowsku pomiędzy:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, kod 58-350 Mieroszów

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000128228;

posiadającą NIP 886-10-10-961 oraz REGON 890314440

reprezentowaną przez:

Pana Jerzego Więcka – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………….………….

wpisaną do rejestru ........................ prowadzonego przez ......................................................................

pod numerem .................................

posiadającą NIP ............................. oraz REGON ...................,

wysokość kapitału zakładowego ............................................... zł., który to kapitał został wniesiony .........,

reprezentowany przez:

.............................. - .............................

.............................. - .............................

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy po przeprowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się sprawować w sposób profesjonalny i stały funkcję inwestora zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja zabytkowego Sanatorium „Zimowit” wraz z rozbudową bazy zabiegowej” w tym świadczyć wszelkie związane z tym, a stanowiące Przedmiot Umowy usługi.

- Wykonawca sprawując funkcję inwestora zastępczego i dokonując związanych z tym czynności działa w imieniu na rzecz i na rachunek Zamawiającego jako jego pełnomocnik.

- Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie oraz ochronę praw i interesów Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności związanych z wykonaniem Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę w zakresie funkcji inwestora zastępczego licząc od daty odbioru ostatecznego zadania inwestycyjnego.

- Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego został opisany w dokumentacji projektowo – kosztorysowej opracowanej przez ............ i stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

- Każda ze Stron oświadcza, że zawarcie i wykonanie umowy, wedle najlepszej wiedzy, nie narusza żadnych przepisów ani decyzji władz czy orzeczeń sądów, nie jest z nimi sprzeczne, ani nie powoduje naruszenia praw innych podmiotów, a także nie narusza postanowień umowy której stroną jest jedna ze Stron lub która wiąże Strony.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do samodzielnego spełnienia wynikających z umowy świadczeń w tym posiada możliwości techniczne i finansowe oraz dysponuje osobami posiadającymi właściwe uprawnienia umożliwiające świadczenie zgodnie z treścią umowy oraz, że okoliczności te nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością, a ponadto:

- zapoznał się z uwarunkowaniami technicznymi i prawnymi oraz okolicznościami na jakie może napotkać przy wykonaniu przedmiotu umowy i uznaje, że nie będą one miały wpływu na wysokość wynagrodzenia;

- wykona przedmiot umowy zgodnie z treścią umowy, przepisami prawa, instrukcjami branżowymi i normami ze szczególnym uwzględnieniem wskazanego przez Zamawiającego celu jego wykonania.

§ 3.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z umową oraz wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego. W każdym przypadku, gdy należyte wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić na co najmniej dwa sposoby i uzasadnione jest dokonanie wyboru Wykonawca powinien przed podjęciem dalszych czynności przedstawić Zamawiającemu alternatywne sposoby wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację wyboru jednego z rozwiązań.

- Celem stworzenia pomiędzy Stronami płaszczyzny wymiany informacji oraz podejmowania decyzji związanych z wykonaniem umowy w tym wymienionych w ust. 1 Strony zobowiązują się do uczestniczenia samodzielnie, bądź za pośrednictwem umocowanych przedstawicieli, w spotkaniach roboczych. Spotkania robocze będą zwoływane w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie.

- Spotkania  robocze będą odbywały się w miarę potrzeb na pisemny wniosek jednej ze Stron - jednakże na wniosek Zamawiającego spotkania robocze nie mogą być zwoływane częściej niż raz w miesiącu

§ 4.

- Terminy wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy ustala się w sposób następujący:

- Rozpoczęcie – w dacie zawarcia niniejszej Umowy;

- Zakończenie – 30 miesięcy licząc od miesiąca odbioru końcowego robót budowlano montażowych ……………………….. tj. po odbiorze ostatecznym. Uściślenie terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- Strony ustalają, że Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki aż do zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego o którym mowa w §1 niniejszej Umowy to jest do czasu zakończenia robót, usunięcia usterek lub wad, uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, spisania protokołów odbioru końcowego robót, sporządzenia rozliczenia inwestycji i odbioru ostatecznego tj. po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonych w związku z wykonaniem robót budowlanych.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich uprawnień oraz dochodzenia roszczeń (praw i obowiązków) wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności dbałość o najwyższy standard robót, materiałów i zamontowanych urządzeń.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od darty zawarcia umowy ubezpieczy się od odpowiedzialności kontraktowej w zakresie należytego wykonania Przedmiotu Umowy na sumę nie mniejszą niż 500 000 zł. oraz na okres realizacji zadania inwestycyjnego i dokona cesji uprawnień z takiej polisy na Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt oraz ryzyko nadzoru inwestorskiego wielobranżowego, w branżach wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami zwanej w dalszej części Umowy Ustawą Prawo budowlane, w pełnym zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego, a w szczególności w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń,

- instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

§ 6.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy:

- Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych  przeprowadzenie analiza/oceny dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń, m.in.:

- w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy  dokumentacji projektowej wykonania analizy, w szczególności w zakresie kompletności dokumentacji oraz planowanej wartości zadania,

- sprawdzenia przedmiarów w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną,

- sprawdzenie zgodności specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z dokumentacją projektową, kosztorysami i zakresem planowanego przedsięwzięcia

- Pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 21 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych) na wykonanie robót budowlanych

- Współpraca z Zamawiającym przy przygotowywaniu  dokumentacji przetargowej w zakresie dotyczącym warunków umowy, opisu przedmiotu zamówienia  na wykonanie robót budowlanych oraz wymagań jakie należy postawić wykonawcom w stosunku do zaplanowanej inwestycji

- Przygotowanie odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawców robót budowlanych  dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji w oparciu o dokumentację projektową, pozwolenie na budowę oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa

- Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach ze wskazaniem inspektora nadzoru – koordynatora, zgodnie z art. 27 Ustawy Prawo Budowlane,

- Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane

- Skompletowanie i przekazanie wykonawcy robót budowlanych pełnej dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych m.in. dzienników budowy

- Przekazania Wykonawcy, przy udziale Zamawiającego terenu budowy -  zgodnie z przepisami prawa

- Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych  z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Stałe monitorowanie i kontrola postępu robót, sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

- Wydawanie poleceń kierownikowi budowy

- Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

- Zgłaszanie Zamawiającemu uwag i zastrzeżeń do przebiegu prac i w takim przypadku zajmowanie pisemnie konkretnego stanowiska w tych sprawach oraz podejmowanie odpowiednich działań

- Kontrola rozliczeń finansowych w tym:

- kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot, w zakresie zgodności dokumentów z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, w tym także kontrola terminowych rozliczeń pomiędzy wykonawcą robót budowlanych a podwykonawcami, na których zatrudnienie Zamawiający wyraził zgodę,

- sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

- sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,

- dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone

- Współpraca z jednostką projektową i egzekwowanie wypełnienia czynności związanych z nadzorem autorskim,

- Uzgadnianie z jednostką projektową spraw związanych ze zmianami w projekcie,

- Prowadzenie narad roboczych, technicznych i koordynacyjnych na terenie budowy Inwestycji w tym szczególnie przeprowadzenie czynności odbiorowych, rozliczeń częściowych i końcowego

- Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictw,

- Udział w rozruchu

- Sprawdzenie i akceptacja dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów dotyczących dokumentacji techniczno  – ruchowej urządzeń w tym ich kompletności, instrukcji użytkowania/obsługi urządzeń, instalacji wewnętrznej obiektów, terminarzu przeglądów i serwisowania, kart gwarancyjnych,

- Sprawdzenie i odbiór dokumentacji odbiorowej od wykonawcy robót budowlanych w celu dalszego przekazania jej Zamawiającemu,

- Powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji;

- Udział w komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego,

- Uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej  oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w tym:

- przejęcie Dziennika Budowy wraz z prawidłowym wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót i złożeniu stosownego oświadczenia w trybie art.57 Ustawy Prawo budowlane,

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i odbioru budowy przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną, oraz przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- udział w kontroli budowy dokonywanej przez powyżej wymienione organy,

- Doprowadzenie do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego i wspólnie z Zamawiającym podpisanie protokołu odbioru końcowego robót po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

- Naliczanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawcy robót budowlanych i  niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o tym fakcie

- obsługa dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej /cyfrowej/ budowy, poszczególnych jej etapów, w tym wszystkich odbiorów budowlanych, z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego,

- Archiwizacja korespondencji i dokumentacji wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy,

- Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego,

- Prowadzenie spraw związanych z okresem rękojmi i gwarancji na roboty budowlane polegające na dokonywaniu przeglądów obiektów 2 x w roku w tym:

  - sporządzenie harmonogramu przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji i pisemne powiadomienie Stron o terminach przeglądów,

  - egzekwowanie usunięcia usterek i wad komisyjnie stwierdzonych w terminach wspólnie ustalonych, dokonanie odbioru usunięcia wad i usterek przy udziale Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru,

  - naliczanie kar umownych wykonawcy robót budowlanych za nieterminowe usunięcie wad lub usterek i przekazanie Zamawiającemu celem podjęcia ostatecznej decyzji,

- Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zadania inwestycyjnego – odbiór ostateczny

- przygotowanie elementów dokumentacji obowiązującej w procedurze dofinansowania w ramach RPO WD 2007-2013 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodnych z wytycznymi krajowymi i prawem wspólnotowym oraz Umową o dofinansowanie Projektu zawartego z  Dolnośląską Instytucją Zarządzającą (DIP)  w szczególności:

- opracowanie  harmonogramów płatności oraz harmonogramów rzeczowo finansowych  w okresie realizacji projektu i w terminach określonych przez DIP, w razie konieczności nanoszenie niezbędnych zmian w harmonogramach płatności oraz harmonogramach rzeczowo finansowych – w uzgodnieniu z Zamawiającym

- w  przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji oraz opracowywanie w formie pisemnej do DIP wniosku  o wprowadzenie zmian w Projekcie, przedstawiając ich zakres, przedmiot i uzasadnienie zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu .

- uczestniczenie  w kontrolach przeprowadzanych przez DIP lub inną uprawnioną do tego instytucję oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień w trakcie realizacji projektu  w celu zbadania zgodności z wnioskiem o dofinansowanie Projektu i Umową o dofinansowanie zawartą z DIP,

- systematyczne  monitorowanie przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłoczne informowania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu  zgodnie z Umową o dofinansowanie

- pomiaru wartości wskaźników produktu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie,  zgodnie z Umową  o dofinansowanie projektu .

- udostępnienie i przekazywanie do DIP, po uzyskaniu akceptacji  Zamawiającego wszelkich dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, w tym także na potrzeby ewaluacji Programu, których Instytucja Zarządzająca Programem zażąda w trakcie realizacji Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu .

- współpracy z audytorem i Zamawiającym w zakresie umożliwiającym :

- potwierdzenie wiarygodności danych ,zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego  dokumentach związanych z realizowanym projektem

- potwierdzenie realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie  i umowie o dofinansowanie

- potwierdzenie poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem

- Wszelkie tworzone dokumenty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy,

- Wszelka wytworzona przez Wykonawcę dokumentacja w czasie realizacji Projektu będzie znajdowała się na stałe w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wyznaczonym,

§ 7.

- Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące świadczenia stanowiących Przedmiot Umowy usług oraz przebiegu procesu inwestycyjnego, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wystąpieniu naruszeń w realizacji umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, o wystąpieniu jakichkolwiek innych nieprawidłowości dotyczących procesu budowlanego.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć po stronie Zamawiającego w spotkaniach, naradach i negocjacjach Zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego.

§ 8.

Pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy nie upoważnia go do następujących czynności:

- zmiany umów z wykonawcą robót, z wykonawcami prac lub dostawcami materiałów, urządzeń i wyposażenia;

- zmiany terminów realizacji umów;

- przyznawania wykonawcy robót budowlanych jakichkolwiek uprawnień, w tym zwalniania go z długu, umarzania wierzytelności, odnawiania zobowiązań etc.;

- zawierania ugód;

- zaciągania zobowiązań odnoszących względem Zamawiającego skutek finansowy lub odbioru świadczeń pieniężnych za Zamawiającego.

§ 9.

- Inspektorami nadzoru ustanowionymi przez Wykonawcę będą:

- branża budowlana: ...................................... pełniący/a również obowiązki koordynatora czynności Inspektorów nadzoru zgodnie z art. 27 ustawy Prawo Budowlane, posiadający/a uprawnienia budowlane nr.............................. wpisany/a na listę członków ............................ Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym..................................;

- branża sanitarna: ...................................... , posiadający/a uprawnienia budowlane nr .................................. wpisany/a na listę członków ........................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym.................................. ;

- branża elektryczna ............................................posiadający/a uprawnienia budowlane nr .................................. wpisany/a na listę członków ............................ Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym..................................

- Za całość realizacji obowiązków Umownych ze strony Wykonawcy odpowiada .......................................

....................................................................................................................

- Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze Strony Zamawiającego wyznacza się:

.......................................................

- Zmiana osób, o których mowa w ustępach poprzedzających uprzedniej pisemnej zgody Stron.

§ 10.

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania zadania;

- terminowa zapłata faktur wykonawcy robót budowlanych, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Wykonawcę.

- terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie należycie wystawionych faktur;

- pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu – poniesienie kosztów bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym jest niedopuszczalne i nie rodzi zobowiązań regresowych wobec Zamawiającego.

- zawarcie umów z wybranymi w trybie udzielenia zamówienia publicznego wykonawcami robót budowlanych.

- udzielanie Wykonawcy w terminie do jednego tygodnia odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego w tym w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy;

- udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpień od umów o wykonanie tych prac;

- przeprowadzenie komisyjnego odbioru końcowego inwestycji dokonywanego przy udziale Wykonawcy.

§ 11.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy zostaje ustalone w wysokości ryczałtowej i wynosi:

netto: ........................ zł

podatek VAT 22% ....................... zł

brutto: .......................zł słownie brutto: ............................................................................ złotych

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 powyżej płatne będzie fakturami częściowymi i jedną fakturą końcową.

- Faktury częściowe będą wystawione w równych miesięcznych ratach w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca pełnienia funkcji inwestora zastępczego, przy czym suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto określonego powyżej.

- Rozpoczęcie fakturowania w równych miesięcznych ratach nastąpi w miesiącu przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

- Ostatnia faktura częściowa wystawiona zostanie po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych.

- Faktura końcowa stanowiąca różnicę pomiędzy wynagrodzeniem Wykonawcy określonym w ust. 1 a sumą wynagrodzenia pobranego fakturami częściowymi zostanie wystawiona po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich obowiązków związanych ze skutecznym dokonaniem odbioru ostatecznego zadania inwestycyjnego.

- W przypadku wydłużenia realizacji Inwestycji wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej nie ulegnie zmianie.

- Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi długotrwała przerwa (co najmniej 3 miesięcy) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zakończony etap prac to jest w części proporcjonalnej do stopnia zaawansowania wykonania zadania inwestycyjnego ustalonego w treści protokołu inwentaryzacji prac i robót postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej Zamawiający zapłaci w ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia przerwanych robót budowlanych.

- Termin płatności faktur - 30 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na każdej fakturze.

- Dla celów wystawienia faktur Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP ............................................

.

§ 12.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie .................................….. zł (słownie: ……………………..), w formie ………………………., co stanowi 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze robót budowlano montażowych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jakości zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, a także w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę warunków usuwania awarii i wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, kwota gwarancyjna zostanie przeznaczona na pokrycie związanych z tym kosztów Zamawiającego.

§ 13.

- Wykonawca jest umocowany do odbioru w imieniu Zamawiającego skierowanych do niego faktur od wykonawcy robót budowlanych za wykonane roboty, a po ich sprawdzeniu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, przekaże je do siedziby Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty ich wpływu do Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiąże się do zapłaty należności wobec wykonawcy robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą tych robót, jednakże w okresie nie krótszym niż 30 dni, po uwzględnieniu 7 dni przewidzianych dla Wykonawcy na sprawdzenie i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe z winy Wykonawcy odsetki za opróżnienie w zapłacie przez Zamawiającego zobowiązań względem wykonawcy robót budowlanych oraz inne związane z takim opóźnieniem / zwłoką roszczenia.

§ 14.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 11 ust. 1 Umowy.

- Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 5,0% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 11 ust.1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku sporów prawnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego - jeśli Zamawiający nie postanowi inaczej - Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania interesów Zamawiającego.

- Nie będzie uważane za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy i nie stanowi podstawy do nalicza kar umownych opóźnienie Wykonawcy wynikające z okoliczności od niego niezależnych których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Za okoliczności o których mowa w pkt 5 Strony uznają w szczególności siłę wyższą, nie dające się przewidzieć przeszkody techniczne bądź atmosferyczne lub inne zdarzenia, a także przeszkody powstałe w szczególności w związku z postępowaniem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, sądowym, egzekucyjnym z wyłączeniem postępowania toczącego się pomiędzy Stronami.

§ 15.

- Poza sytuacjami unormowanymi przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- wszczęcia w postępowania o ogłoszenie upadłości bądź likwidacji Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął terminowo świadczenia usług lub przerwał świadczenie usług bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, w takim przypadku Zamawiający może również ograniczyć zakres rzeczowy Przedmiotu umowy,

- Wykonawca z własnej winy przerwał świadczenie usług i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji zadania inwestycyjnego w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 30 dni.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi świadczone zgodnie z umową do dnia odstąpienia.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu określonego umową,

- Zamawiający pomimo pisemnego wezwania odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót bądź podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Strony są zobowiązane:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji spraw i robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy kontynuację spraw oraz wykonanie robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy,

- Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni wyda Zamawiającemu komplet oryginalnej dokumentacji oraz korespondencji,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest:

- do przejęcia oraz ewentualnego odbioru spraw i robót i zapłaty za czynności, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy spraw w toku w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji spraw w toku według stanu na dzień odstąpienia.

§ 16.

- Strony mogą dokonywać zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy:

- na skutek wejścia w życie zmiany prawa którekolwiek z postanowień umowy będzie wymagało modyfikacji, stanie się nieskuteczne, trwale niewykonalne lub umowa będzie zawierała lukę w uregulowaniu;

- wystąpi okoliczność o której mowa w § 14 ust. 5 i/lub 6 umowy.

- Do wszczęcia postępowania w przedmiocie zmiany postanowień umowy wymagany jest pisemny wniosek jednej ze Stron zawierający propozycję zmiany postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.

- Strony uzgodnią i odpowiednio wprowadzą w formie aneksu do postanowień  umowy:

- w miejsce postanowienia nieaktualnego, nieskutecznego lub niewykonalnego bądź luki w uregulowaniu właściwe postanowienia, które, o ile będzie to możliwe, powinno odpowiadać treści i celowi umowy który Strony zamierzały osiągnąć przy jej zawieraniu;

- postanowienia zmieniające warunki spełnienia świadczeń wzajemnych w tym między innymi zakresu rzeczowo - finansowego, wysokości i warunków zapłaty wynagrodzenia lub termin wykonania przedmiotu umowy.

§ 17.

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- oferta Wykonawcy;

- wielobranżowa dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania Inwestycyjnego;

- specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- komplet dokumentów formalno-prawnych, w tym decyzja pozwolenia na budowę;

- dokumenty potwierdzające, że osoby występujące przy realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy niniejszego zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia ustawowe uprawnienia budowlane, dokument - aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,)

- aktualne zaświadczenie o przynależności osób wymienionych w ofercie Wykonawcy do Okręgowej Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa;

- opłacona Polisa ubezpieczeniowa;

- umowa konsorcjum (o ile dotoczy).

§ 18.

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie prawnie nieskuteczne lub stanie się trwale niewykonalne, to ważność pozostałych postanowień nie powinna być przez to naruszona. To samo dotyczy przypadku, gdyby okazało się, że na skutek wejścia w życie zmian legislacyjnych umowa ta zawiera jakąś lukę w uregulowaniu. Na miejscu nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia umowy, lub luki w uregulowaniu, powinno pojawić się właściwe uregulowanie, które, o ile jest to prawnie możliwe, najbardziej odpowiadające sensowi i celowi umowy, które Strony chciały osiągnąć, o ile rozważałyby one ten punkt przy jej zawieraniu.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody drugiej Strony. Dotyczy to szczególnie praw i roszczeń o wynagrodzenie i ewentualną zapłatę kary umownej i/lub odszkodowania.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy w tym właściwe przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- Spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca: 								Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązuję do zawarcia z Zamawiającym umowy według powyższego wzoru.

| …..…..dnia……………… | …………………………………………………… …………………………………………….......... |
| --- | --- |
|  | podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |