Mieroszów Sokołowsko: Wykonanie szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku sanatorium Zimowit I w Dusznikach Zdroju - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 13567 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 58-350 Mieroszów Sokołowsko, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 8458391, faks 0-74 8458237 , strona internetowa www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku sanatorium Zimowit I w Dusznikach Zdroju - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: pogłębienia podszybia dźwigu i pogrubienia warstwy podłoża pod płytę fundamentową z 20 cm na 60 cm co ma bezpośredni wpływ na powiększoną ilość zabudowanego betonu klasy B-10 o 2,70 m3 zabudowy żelbetowych wieńców szt. 2 w deskowaniu na poziomie podszybia dźwigu wbudowania wzmocnionego dwoma kształtownikami typu C-100 elementu drewnianej belki w kalenicy dachowej obmurowanie istniejącego kanału wentylacyjnego na poziomie piwnic cegłą pełną uzupełnienie brakujących stopni schodowych przy szybie dźwigowym na parterze uzupełnienie pasów tynku w suficie na poziomie I, II i III piętra po obwodzie szybu dźwigowego z uprzednim osiatkowaniem demontaż nieczynnych pionowych kanałów wentylacji mechanicznej o obwodzie 100 cm przy pionie szybu dźwigowego prowadzących od piwnic aż do strychu zabudowę fragmentu drewnianych stropów na poziomie I, II i III piętra po demontażu nieczynnego pionu wentylacji mechanicznej j.w. z uzupełnieniem posadzek i podsufitek usunięcie ścian działowych grub. 15 cm na poziomie I piętra i strychu będących w kolizji z trasą szybu dźwigowego montaż drzwi przesuwnych na poziomie parteru W robotach branży instalacji sanitarnych zachodzi konieczność wykonania następującego zakresu prac dodatkowych na poziomie piwnic demontaż rurociągu czynnej instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania znajdujący się na trasie szybu dźwigu osobowego montaż orurowania instalacji j.w. po zabudowie szybu dźwigowego przy zastosowaniu rur współczenej technologii tj. miedzanych i polipropylenowych wymaganej średnicy wpięcie rur do istniejącej sieci zasilającej wodociągowej i c.o. wraz z armaturą i zaworami z przeprowadzeniem prób szczelności wykonanie niezbędnego zakresu prac przygotowawczych i towarzyszących W robotach branży instalacji elektrycznych zachodzi konieczność: a) przeniesienia rozdzielni głównej z wymianą rozdzielnicy (poziom parteru) rozdzielnia główna znajduje się na ścianie wykonywanego szybu, która jest przeznaczona do wyburzenia, w związku z tym należy przenieść rozdzielnice główną budynku w inne najbardziej optymalne miejsce wskazane przez inwestora istniejąca rozdzielnica główna jest wykonana na podstawach porcelanowych mocno wyeksploatowanych z zabezpieczeniami topikowymi na płycie bakelitowej co jednoznaczne wymaga wymiany na nową instalacja elektryczna zasilająca rozdzielnice główną jest siecią TNC (czteroprzewodowa), która jest zasilana przewodami w oplocie parcianym zainstalowanie nowej rozdzielni głównej wyposażonej w nowego typu zabezpieczenia prądowe, przeciwporażeniowe i przepięciowe w tym również wyłącznik główny wyposażony w cewkę zbijakową współpracujący z wyłącznikiem p.poż. oraz zasilanie pięcioprzewodowe TNS spowoduje, że użytkowanie instalacji elektrycznej budynku wraz z nowopowstałym dźwigiem osbowym stanie się bezpieczne i zostaną spełnione wszystkie obowiązujące normy elektryczne b) wykonanie nowego przyłącza zwiększenie mocy przez dodanie windy o napędzie elektrycznym może znacznie zakłócić bezpieczną prace zasilania budynku biorąc pod uwagę stan istniejący głównego zasilania budynku wraz z zabezpieczeniami głównymi (nadpalonymi) WLZ o izolacji parcianej oraz przekroje przewodów odbiegające od współczesnie wymaganych przepisami zmiana lokalizacji rozdzielni głównej wymusza wymianę zasilania tej rozdzielni od licznika energii elektrycznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

- 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za realizację umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sanatorium Zimowit I w Dusznikach Zdroju stwierdziły co że podczas realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania dodatkowego zakresu robót, których wystąpienie projektant, wykonawca ani też inwestor nie mogli przewidzieć podczas podpisywania umowy na realizację całego zamówienia.Wartość zamówienia dodatkowego wynosi 15,5% wartości zamówienia podstawowego Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Pełna informacja zawarta jest w Protokole Konieczności nr 1/2011 W tej sytuacji zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 b) Zamawiający może udzielić zamówienie w trybie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- Zakład Usług Budowlanych - Józef Nejman, ul. Batorego 33/5, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.